娄底职业技术学院

校本部学生公寓新建项目（第16#栋）

绿色建筑设计标识技术咨询服务

报 价 文 件

采购人： 娄底职业技术学院

2019年 11 月

目 录

第一章  报价须知前附表	 3

第二章 报价须知	4

一、总则	4

二、报价文件	4

三、报价文件的编制	5

四、开标与定标	6

第三章 合同条款及格式	6

第一条、项目概况	7

第二条、绿色建筑设计标识认证委托申报、评审	8

第三条、合同履行期限	10

第四条、合同价款	10

第五条、技术资料的保密、技术成果及知识产权	11

第六条、双方职责	11

第七条、违约责任	12

第八条、合同争议及处理方式	12

第九条、其他	13

第四章 报价文件格式	19

第一章  报价须知前附表

| 项目名称 | 娄底职院校本部学生公寓新建项目（第16#栋） |
| --- | --- |
| 报价内容 | 绿色建筑一星级设计标识技术咨询服务 |
| 项目概况 |  |
| 报价截止时间 开标时间 开标地点 | 报价截止时间：2019年10月25日上午9：00 开 标 时 间： 2019年10月25日上午9：30 开 标 地 点： 娄底职业技术学院综合楼712#室 |
| 采购方式 | 询价采购（最低价中标） |
| 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 企业及项目负责人资格要求 | 1、经营范围：绿色建筑技术咨询服务等相关业务； 2、湖南省绿色建筑咨询机构名录； |
| 报价文件组成 及份数 | 商务标一式四份，其中正本 壹 份，副本 叁 份。 证书原件一份(开标时现场查阅)。 |
| 业绩要求 | 企业应有近2年内已完成或已承接两个以上的绿色建筑设计标识咨询服务项目（附相关资料复印件） |
| 其他要求 | 应符合国家绿色建筑一星级设计标识评价总体要求 |

第二章 报价须知

一、总则

1．项目综合说明

1.1本报价项目说明详见报价须知前附表；

1.2本报价项目按照相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，通过邀请招标方式择优选定绿色建筑设计标识技术咨询单位。

2．服务范围、内容及要求

2.1以《绿色建筑评价标准》、《绿色建筑评价标识管理办法》和《湖南省绿色建筑评价技术细则-2017》等国家相关标准、法规为依据，确定本项目绿色建筑设计标识目标,完成申报工作并取得绿色建筑设计标识等。

2.2本项目按《绿色建筑评价标准》、《绿色建筑评价标识管理办法》和《湖南省绿色建筑评价技术细则-2017》等国家相关标准及要求进行绿色建筑设计标识技术咨询服务，达到绿色建筑一星级标准。

3．保密

3.1参与本项目报价活动的咨询机构应对报价文件、报价及技术等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、报价文件

1．报价文件的组成

1.1报价文件用以阐明所需服务、递交报价文件和报价程序。报价文件由下述部分组成：

(一)、报价须知前附表

(二)、报价须知

(三)、合同条款

(四)、报价文件格式

1.2除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对报价所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供报价人参考，对招标人和报价人无任何约束力。

1.3报价人应认真阅读报价文件中所有的事项、格式、条款和要求等。报价人没有按照报价文件要求提交全部资料，或者递交的资料没有对报价文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险。

## 三、报价文件的编制

1．报价文件的语言及度量衡单位

1.1报价人与招标人之间对报价有关的所有往来通知、函件和报价文件均使用中文。报价人随报价文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；

1.2报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2．报价文件的组成

报价文件应按本报价文件规定的要求与格式编制，并按下列顺序及内容装订报价文件及资料（表格可以按同样格式扩展）

2.1 报价人编制的报价文件由下列部分组成；

（1）投标报价函；

（2）报价函附表；

（3）法人资格证明；

（4）法定代表人资格（身份证）；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）绿色建筑咨询机构相关的资格证明；

（7）近2年内完成的业绩证明。

2.2 在开标前招标人对报价人进行资格审查，由报价人提供法人资格证明及绿色建筑咨询机构相关的资格证明原件。

3．报价人报价

3.1报价人的报价必须是有效唯一的报价，否则不作为评审依据。

4．报价文件的份数、签署和装订

4.1报价人应按本报价须知前附表内规定的份数提交报价文件。

4.2报价文件封面、报价函均应加盖报价人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中必须同时提交报价文件签署授权委托书，报价文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求。

4.3 报价文件统一采用A4纸打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，装订成册并在报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.4 报价文件的正本与副本应分别采用无线胶装装订成册。否则，招标人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

4.5除报价人对错误之处必须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的校对章或由报价文件签字人签字或盖章。

5．报价文件的密封和标记

5.1标函封袋、封条由报价单位自制；报价文件应妥为密封，在接缝处贴上封条并加盖公章。

## 四、开标与定标

## 1．本项目评标工作由 娄底职业技术学院后勤基建处 主持。

## 2．评标办法：在资格合格和技术满足招标文件要求的前提下，最低报价中标。

## 3．定标

排名第一的为中标候选人，若有两家单位报价相同，招标人可要求进行多轮报价，若最终报价仍相同，则抽签决定。当排名第一的中标候选人放弃中标，可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

第三章 合同条款及格式

合同登记编号：

绿色建筑设计标识技术咨询合同

项目名称：

发 包 人：

承 包 人：

2019年   月

绿色建筑设计标识技术咨询合同

发包人：

承包人：

根据        工程项目初步设计批复，为实现“绿色建筑，低碳运行”的目标,发包人委托承包人承担        工程项目绿色建筑设计标识技术咨询服务；依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、诚实、守信的原则，经双方友好协商，订立本合同。

第一条：项目概况

1、项目名称：               ；

2、工程地点：                ；

3、建设规模： 总占地面积        平方米（约     亩），总建筑面积        平方米，总投资  /  万元；

4、 绿色建筑设计标识技术咨询范围：绿色建筑面积     平方米；

5、建筑类型： 公共建筑/居住建筑 ；

6、绿色建筑评价类别： 设计标识 ；

7、技术咨询目标：申报 一 星级绿色建筑设计标识；

8、主要技术标准及规范：

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JBJ 134-2010

《公共建筑节能设计标准》GB/T 50189-2015

《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/T 001-2017

《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/T 003-2017

《民用建筑热工设计规范》GB/T 50176-2012

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T 314-2015

《湖南省绿色建筑评价技术细则-2017》

第二条：绿色建筑设计标识委托申报、评审

依据《湖南省绿色建筑评价标准》和《湖南省绿色建筑评价技术细则-2017》及相关要求，承包人根据工程进度要求，按照湖南省建设科技及建筑节能协会绿色建筑专业委员会（以下简称“省绿专委”）绿色建筑申报流程实施，提供绿色建筑立项申报、绿色建筑设计标识技术咨询服务；提供如下技术咨询服务内容：

第一阶段：相关资料收集、整理、立项申报、前期方案阶段

（1）相关资料收集、整理（含：发包人应提供已审批的发改委立项批复、国土、规划、住建、设计、勘察、建设等单位审批文件）；

（2）实地对建筑用地、周边环境、绿色生态、机电设施、室内环境等方面进行考察，预评估结果，提出经济、合理、可行的技术指导；

（3）对项目绿色建筑设计理念策划、分析，并采用合适的技术措施与实现策略，达到低能高效的目的；

（4）按绿色建筑设计标识的技术咨询目标，协助发包人进行相关资料的修改、补充和完善。

第二阶段：对绿色建筑专业的技术指导、优化设计进行补充完善，协助发包方绿色建筑专业施工图审查通过

- 根据建设单位审定的建筑设计方案，承包人提供相关资料，指导施工图设计融入绿色建筑技术使之被动优先，主动优化落在实处；

- 对绿色建筑专业的技术指导、优化设计、补充完善；

- 协助发包方在娄底市住建局施工图审图中心，绿色建筑专业审查通过；

(4) 收集和整理全套设计施工图（含建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观设计等）

第三阶段：绿色建筑设计标识评审及资料汇编阶段

（1）根据该项目按绿色建筑设计标识的技术咨询目标，应满足《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T 314-2015及《湖南省绿色建筑评价技术细则-2017》标准所有控制项的要求进行申报；

（2）申报 一 星级绿色建筑设计标识各项资料的收集、整理、装订、制作光盘，报“省绿专委”，按绿色建筑申报流程实施提供《绿色建筑设计标识申报书》；

（3）根据项目工作计划与进度安排，完成与建筑设计、机电设计、景观设计、装修设计及其他相关专业有关绿色建筑方面深化设计的咨询和答疑工作；

（4）完成绿色建筑设计标识所需要的各项计算机模拟分析与优化，并提供相应的分析报告；

（5）完成绿色建筑设计标识评审并通过。

（6）按照《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ 43/T 314-2015及《湖南省绿色建筑评价技术细则-2017》标准要求，完成各阶段的绿色建筑立项申报、技术可行性分析、设计标识评审等相关资料的收集、整理、补充完善、汇总、编整及移交工作；

第三条：合同履行期限

自本合同签订之日起，至本项目绿色建筑设计标识评审通过为止。

第四条：合同价款

1、委托申报、评审通过以及所覆盖的技术成果所需的计算机模拟分析报告与优化等技术分析报告和技术咨询服务；

2、绿色建筑设计标识专家评审会所需的各项会务费、专家费、评审费、会场费、劳务费等；

本合同价款总计人民币       元整（￥         ），含含所有费、税；每次付费次序时，承包人提交增值税发票支付费额。

支付进度见下表：

| 付费次序 | 占总价的% | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 40% |  | 签订合同后七个工作日 |
| 第二次付费 | 40% |  | 完成在娄底市住建局施工图审查中心，绿色建筑专业审查通过后七个工作日 |
| 第三次付费 | 20% |  | 完成绿色建筑设计标识专家评审通过，在评审会后七个工作日（“娄底市住建局”网站查询） |

第五条：技术资料的保密、技术成果及知识产权

1、涉及国家和湖南省保密条令的图纸资料按保密规定执行；

2、承包人保证对本合同设计的有关信息始终处于保密状态和保密义务，在任何时候不得以任何方式向任何第三方导致资料泄秘、转让、披露、传递、公开等信息以及发包方提交的资料。如发生以上情况并给发包方蒙受的经济损失承担全部赔偿责任或可提交相关职能部门追究刑事责任；

3、在履行合同过程中，承包人完成的技术成果和知识产权，除合同另约定外，属于双方所有；

第六条： 双方职责

一、发包人职责：

1、合同订立后七个工作日内发包人应提供项目审批文件和已审查备案的全套施工图等有关资料的电子档和复印件各一套。

2、搞好技术交底及相关技术文件会审工作。

3、配合承包人对本项目相关文件、资料收集并配合办理相关申报手续。

4、配合承包人与设计单位进行对接相关绿色建筑设计优化、修改等工作。

5、如发包人的设计图纸本身存在缺陷或违反了强制性条文，经承包人提出修改意见后，发包人拒不修改，造成绿色建筑目标不能实现，一切责任由发包人承担，前期咨询费用不予退还。

6、委派一名专业技术人员参加评审会议。

7、按合同约定分期支付合同款。

二、承包人职责：

1、签订合同后，负责收集、整理相关的技术资料，按照相关的技术规范要求提供咨询服务。

2、按合同约定完成各阶段申报、评审等工作。

3、承包人申报的评审方案如出现遗漏或错误的，承包人应及时采取补救措施进行完善，确保标识认证目标实现。

4、承包人应委派一名从事本咨询专业技术人员，参加各项答疑、讨论、论证、评审等协调会。

5、须保护好技术成果，不得向第三人泄密，不得转让发包人提交的各项技术资料。

第七条：违约责任

1、发包人未按合同约定时间提供附件所需的资料，合同工期顺延；

2、因不可抗力因素造成合同无法实施，本合同自行终止；

3、因国家及地方政策性调整造成合同无法实施，本合同终止，合作事宜，另行协商。

第八条：合同争议及处理方式

1、在履行本合同过程中，如双方发生争议的，合同双方应本着友好合作的态度进行协商处理，如协商不成，可向娄底市仲裁委仲裁的方式解决；

2、本合同履行地和管辖地双方约定为娄底市。

第九条：其他

1、本合同自签字盖章之日起生效，履行全部内容完毕后自动失效；

2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3、本合同一式陆份，发包人肆份、承包人贰份。

发包人（盖章）：               承包人（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

年   月  日                     年   月  日

绿色建筑设计标识技术资料(各阶段)清单

1、发包人应提交的基本资料：

| 资料类别 | 资料名称 | 资料描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目审批文件 | 1.土地使用证 | 扫描件和复印件 |
|  | 2.立项批复文件 | 扫描件和复印件 |
|  | 3.规划条件通知书 | 扫描件和复印件 |
|  | 4.规划用地许可证 | 扫描件和复印件 |
|  | 5.规划工程许可证 | 扫描件和复印件 |
|  | 6.初步设计批复 | 扫描件和复印件 |
|  | 7.施工图审查备案表 | 扫描件和复印件 |
|  | 8.节能审查备案表 | 扫描件和复印件 |
|  | 9.施工许可证 | 扫描件和复印件 |
| 建设单位文件 | 1.建设单位简介 | 加盖申报单位公章 |
|  | 2.建设单位法人证书（营业执照） | 复印件加盖申报单位公章 |
|  | 3.开发资质证明 |  |
|  | 4.银行出具的固定资产、年产值、负债证明材料 |  |
| 设计单位文件 | 1.设计单位简介 | 复印件加盖申报单位公章 |
|  | 2.设计单位资质证书 |  |
|  | 3.设计实例介绍 |  |
| 其他资料 | 1.原始地形图（宗地图） | 能反映建设用地范围及地形地貌，包括红线范围、竖向标高、原有地物等 |
|  | 2.规划已审批的总平面图(总规图) | 有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块的空间相邻关系（距离、高度等） |
|  | 3.日照模拟分析报告 |  |
|  | 4.土壤氡浓度检测报告 |  |
|  | 5.环评报告（需包括噪声监测内容） | 应包含：1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、 湿地、基本农田、森林和其他保护区；2.建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土 壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐 射危害和火、爆、有毒物质等危险源；3.场地内无排放超标的污染源；4.场地环境噪声。 |
|  | 6.地质勘察报告 |  |

2、建筑设计图纸：

| 申报阶段 | 所需资料 |  | 备 注 | 资料提供情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电子版 | 纸质版 |
| 绿色建筑立项 | 全套施工图 |  | 总平面图、建筑、结构、给排水、电气、智能化、暖通、景观以及其他各类专项图纸 |  |  |
| 绿色建筑评审 | 1、规划设 计 | 1.1总平面图 |  |  |  |
|  |  | 1.2日照模拟分析报告 |  |  |  |
|  |  | 1.3项目所在地的交通地形图 |  |  |  |
|  | 2、建筑设 计 | 2.1建筑施工图、设计说明 |  |  |  |
|  |  | 2.2建筑效果图 |  |  |  |
|  |  | 2.3节能计算书 |  |  |  |
|  |  | 2.4精装修图纸 |  |  |  |
|  | 3、结构设 计 | 3.1结构施工图、设计说明 |  |  |  |
|  |  | 3.2各层结构平面图 |  |  |  |
|  |  | 3.3结构规则性判别表（设计院盖章版） |  |  |  |
|  | 4、给排水设计 | 4.1水系统规划方案 |  |  |  |
|  |  | 4.2给排水施工图、设计说明 | 室外给排水总平面图需预留雨水收集池及设备房位置 |  |  |
|  | 5、电气设 计 | 5.1电气施工图纸、设计说明 | 电气照明图中需标出所有房间灯具数量，并提供照明功率密度、照度计算书 |  |  |
|  |  | 5.2供配电图纸 |  |  |  |
|  | 6、智能化 | 6.1建筑智能化设计图纸、设计说明 | 智能化配置满足《智能建筑设计标准》GB/T50314基本配置要求 |  |  |
|  | 7、暖通设计 | 7.1暖通施工图、设计说明 |  |  |  |
|  | 8、景观设 计 | 8.1景观施工图纸、设计说明 | 景观施工图需含绿化灌溉的给排水、电气及喷灌图纸 |  |  |
|  |  | 8.2苗木表 | 含种植说明等 |  |  |
|  | 9、模拟分析报告（其他申报资料） |  | 咨询单位 |  |  |
| 最后阶段 | 通过绿色建筑专家评审会后，根据专家意见，进行回复并补充相应资料 |  |  |  |  |

3、工程项目基本情况登记表(发包人填写)。

| 工程基本情况： 占地面积约1700㎡，建筑面积约9600㎡，6层砖混结构。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资： 2300万元 工程预算： 万元或 元/m2（主要指：土建、装修） |  |  |  |  |  |
| 资金落实情况（包括：银行贷款、企业自筹、地方政府资金支持） |  |  |  |  |  |
| 申报单位（建设单位) | 娄底职业技术学院 |  |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 负责人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 联系人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 负责人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 联系人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 技术支撑单位 |  |  |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 负责人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 联系人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 负责人 |  | 职 称 |  | 手 机 |  |
| 计划进度与安排 |  |  |  |  |  |
| 起止年度 | 内容安排 |  |  |  |  |
|  | 建设前期工作阶段 |  |  |  |  |
|  | 设计阶段（施工图设计） |  |  |  |  |
|  | 报建、施工图审查 |  |  |  |  |
|  | 建设实施阶段（施工） |  |  |  |  |
|  | 竣工验收阶段 |  |  |  |  |

第四章 报价文件格式

目     录

（一）投标报价函

（二）报价函附表

（三）法人资格证明

（四）法定代表人资格（身份证）

（五）法定代表人授权委托书

（六）绿色建筑咨询机构相关的资格证明

（七）近2年内完成的业绩证明

（一） 投标报价函

致：

1.根据贵方                     项目绿色建筑设计标识技术咨询服务报价文件，我司针对该项目的报价为人民币：    拾    万    仟    佰    拾    元整（￥           ）。

2.我司已详细审核并确认全部报价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，我司完全认可，并确保项目按报价文件的要求完成。

3.承诺我司将按照报价文件要求组建项目咨询组，按报价文件完成本项目的全部咨询工作并提供相应的咨询服务。

4.中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价人：                         （签章）

法定代表人或授权委托人：         （盖章）

2019年    月    日

（二） 报价函附表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职 务 |  |
| 报价 | 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥ ） |  |  |
| 备注 |  |  |  |

报价人：                     （签章

法定代表人或授权委托人：           （签字）

2019年   月   日

（三）法人资格证明

营业执照（复印件加盖单位公章）

（四）法定代表人资格（身份证）

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 的法定代表人。为              项目绿色建筑设计标识技术咨询服务，签署的报价文件、合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附： 法定代表人身份证复印件（复印件加盖单位公章）

报价单位：                 （盖章）

2019年   月   日

（五）法人代表授权委托书

本人    （姓名）系       （报价人名称）的法定代表人，现全权委托    （姓名）为我司授权代理人。根据       （项目名称）报价事宜、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改及签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我司承担，授权代理人无权再次授权。

附：委托代理人身份证（复印件加盖单位公章）

报价单位：                  （盖章）

法定代表人：

2019年    月    日

- 绿色建筑咨询机构相关的资格证明

（七）近2年内完成的业绩证明